Dado que cierto EVENTO pueda ocurrir,se producirá tal EFECTO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//1-Debido a que la imagen corporativa la está desarrollando el cliente,puede ocurrir que no se entregue a tiempo provocando atrasos en el calendario.

//2-Dada la fragilidad del sistema cambiario puede ocurrir que el dólar suba y con eso el precio de los servidores.

//3-Debido a que la compra de servidores está a cargo del cliente,puede ocurrir que no estén disponibles en el tiempo pactado.

//4-Debido a la posible suba del dólar puede ocurrir que tengamos que modificar el precio del proyecto y/o actualizar salarios de los trabajadores.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estos son reales:

1-Debido a la utilización de una nueva tecnología GENEXUS,puede ocurrir que el tiempo estimado de desarrollo aumente o disminuya.

2-Dado que dos integrantes del equipo del proyecto tienen vacaciones planificadas durante dos semanas,puede ocurrir que se tengamos atrasos en el proyecto.

3-Debido a que vivimos en Argentina puede ocurrir que algún miembro del equipo muera por un robo o accidente y se retrase el proyecto.

4-Debido a la ajustada cantidad de personas del grupo puede ocurrir que alguno se enferme sin previo aviso y se retrase el proyecto.

5-Dado que miembros del grupo trabajan, puede ocurrir que no se cumpla con la planificación inicial debido a la falta de tiempo.